重庆市第二外国语学校

招生办公室扩建工程劳务招标方案

# 项目概况

为进一步改善招生办公室办公条件，提升服务环境，现拟对重庆市第二外国语学校招生办公室进行扩建，项目建筑面积约7平方米，建设内容包括基础施工、主体砖混结构，垫层、地面贴砖、内墙抹灰及涂料工程，不含门窗水电安装。

# 招标范围

本次招标项目包括但不限于以下内容：

1. 场地清理与基础开挖；
2. 混凝土基础施工及砖混结构砌筑，屋面现浇板，女儿墙砌筑；
3. 垫层施工、地面铺贴瓷砖；
4. 内墙抹灰与乳胶漆涂料施工及外墙抹灰贴砖；
5. 材料运输、垃圾清运、安全文明施工等配套工作；
6. 主材甲供。

注：本项目不含门窗水电安装，由校方另行安排。

# 报价要求

1. 投标单位需根据上述施工范围一次性综合报价，含人工、辅材、机械、管理、安全措施费、利润及税金；
2. 所报价格应真实、合理、完整，不得恶意压价或虚报；
3. 报价表按地面平方综合报价，即\_\_\_元/平方米形式报价并加盖公章。

# 工期与质量标准

1. 工期要求：自中标单位进场施工之日起不超过5个日历天内完成全部工程内容；
2. 质量要求：按现行国家建筑施工验收规范执行，确保安全、稳固、美观；
3. 不合格工程必须无条件返工，费用由承包方承担。

# 投标人资格要求

1. 具有独立法人资格和建筑施工能力的单位；
2. 具备类似小型土建工程施工经验；
3. 财务状况良好，具备履约能力；
4. 投标文件需提供营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人身份证复印件等材料（加盖公章）。

# 评标原则

遵循公开、公平、公正的原则，综合考虑报价、施工方案、施工周期、企业信誉、业绩等因素，择优选定中标单位。

# 投标与开标安排

1. 投标截止时间：2025年7月14日10时；
2. 投标文件递交地点：重庆市第二外国语学校三号门投标箱；

# 联系方式

看现场 联系人：邵工13110124010